## 5.1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

SC-61: Done. Có 80/80 kiểm thử đạt và không còn lỗi nghiêm trọng cao. Nhóm có thể trình diễn hạng mục này trong Sprint Review.

SC-62: Not Done. Có 70/78 kiểm thử đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. Nhóm cần trình bày phần đã hoàn thành và nêu rõ các lỗi còn tồn tại.

SC-63: Not Done. Có 74/80 ca kiểm thử đúng nhưng vẫn còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. Hạng mục chưa đáp ứng Definition of Done.

SC-64: Not Done. Có 60/60 kiểm thử chính đạt nhưng chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại. Nhóm cần kiểm tra quyền riêng tư trước khi xác nhận Done.

SC-65: Done. Có 42/42 kiểm thử đạt và kiểm tra quyền riêng tư đạt. Nhóm có thể trình diễn hạng mục này.

### Hai điểm sai của Review cũ

- PO gọi cả năm hạng mục là Done dù SC-62, SC-63 và SC-64 chưa đáp ứng đầy đủ DoD. Điều này khiến người tham gia hiểu sai về chất lượng Increment.

- PO biến Review thành buổi nghiệm thu và hứa thực hiện mọi Feedback. Sprint Review nhằm kiểm tra Increment, trao đổi với các bên liên quan và xem xét hướng phát triển tiếp theo, không phải cam kết thực hiện tất cả yêu cầu.

## 5.2. Thiết kế Sprint Review

### Agenda 60 phút

0–5 phút: Mở đầu

PO nhắc lại Sprint Goal và mục tiêu cần đạt. SM nêu mục đích cuộc họp là kiểm tra sản phẩm và thu thập phản hồi.

5–15 phút: Kiểm tra trạng thái Increment

Developers trình bày trạng thái SC-61 đến SC-65 cùng bằng chứng kiểm thử. Phân biệt rõ hạng mục Done và Not Done.

15–30 phút: Trình diễn sản phẩm

Trình diễn SC-61 và SC-65 đã Done, tập trung vào những chức năng phục vụ Sprint Goal.

30–40 phút: Trình bày phần chưa Done

Giải thích SC-62 còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng, SC-63 còn lỗi nghiêm trọng cao và SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại.

40–52 phút: Trao đổi hai chiều

Đặt câu hỏi mở để người tham gia chia sẻ nhu cầu và vấn đề thực tế:

- Khi AI không xử lý được khiếu nại, nhân viên CSKH cần nhận hội thoại như thế nào?

- Thông tin nào cần hiển thị để nhân viên xử lý khiếu nại nhanh hơn?

- Việc thiếu lịch sử đa kênh gây khó khăn gì cho nhân viên?

- Theo mọi người, vấn đề nào nên được ưu tiên giải quyết trước?

52–60 phút: Tổng kết

### Feedback Log

F-01 – Tự động hóa 90%

- Nguồn: Người đề xuất tăng tỷ lệ tự động hóa.

- Bằng chứng: Có mục tiêu 90%, nhưng chưa có số liệu tỷ lệ hiện tại.

- Cần làm rõ: Tỷ lệ hiện tại là bao nhiêu, phạm vi đo và cách tính như thế nào?

- Hướng xử lý: Ghi nhận vào Product Backlog để PO đánh giá giá trị và tính khả thi.

F-02 – Chuyển hội thoại sớm

- Nguồn: Người đề xuất cải thiện việc chuyển hội thoại cho nhân viên.

- Bằng chứng: Có nhu cầu chuyển sớm khi AI không xử lý được, nhưng chưa có số liệu về thời gian chuyển.

- Cần làm rõ: Điều kiện chuyển là gì và thời gian được đo từ thời điểm nào?

- Hướng xử lý: Làm rõ quy tắc và xem xét mức độ ưu tiên trong Product Backlog.

F-03 – Còn số điện thoại

- Nguồn: Người phản ánh vấn đề quyền riêng tư.

- Bằng chứng: SC-64 đang chờ kiểm tra che số điện thoại.

- Cần làm rõ: Trường hợp nào chưa che SĐT và những kênh nào cần kiểm tra?

- Hướng xử lý: Chưa xác nhận SC-64 Done cho đến khi kiểm tra quyền riêng tư đạt.

F-04 – Thiếu lịch sử đa kênh

- Nguồn: Người phản ánh nhu cầu xem lịch sử hội thoại.

- Bằng chứng: Sprint Goal yêu cầu có lịch sử, nhưng chưa có bằng chứng xác nhận đầy đủ.

- Cần làm rõ: Cần hiển thị lịch sử từ những kênh nào và trong khoảng thời gian nào?

- Hướng xử lý: PO làm rõ yêu cầu và xem xét ưu tiên trong Product Backlog.

F-05 – P95 bị lệch

- Nguồn: Người phản ánh vấn đề hiệu năng.

- Bằng chứng: Có thông tin P95 bị lệch nhưng chưa có số liệu cụ thể.

- Cần làm rõ: P95 thực tế, mục tiêu, môi trường đo và số lần đo là bao nhiêu?

- Hướng xử lý: Thu thập số liệu rồi PO và Developers đánh giá hướng xử lý phù hợp.

## 5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

### Luồng Retrospective 60 phút theo Data – Insight – Action – Follow-up

0–5 phút – Mở đầu

SM thống nhất nguyên tắc tập trung vào hành vi, quy trình và hệ thống, không công kích cá nhân.

5–15 phút – Data (Dữ liệu)

Nhóm xem lại các dữ liệu của Sprint 14:

- Quy tắc chuyển hội thoại được đổi qua tin nhắn riêng, tài liệu chung chưa cập nhật.

- Staging có từ Ngày 4.

- Integration Test đến Ngày 8.

- Điểm an toàn là 2,8/5.

15–25 phút – Insight (Nhận định)

Nhóm cùng phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng. Việc đổi quy tắc qua tin nhắn riêng có thể khiến thông tin không được cập nhật đầy đủ. Integration Test bắt đầu muộn có thể làm giảm thời gian phát hiện lỗi. Điểm an toàn 2,8/5 cho thấy cần tìm hiểu thêm nguyên nhân và thống nhất cách cải thiện.

25–40 phút – Action (Hành động)

Cả nhóm đề xuất, thảo luận và chọn tối đa hai hành động phù hợp với khả năng thực hiện. Mỗi hành động phải có người hoặc nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng.

40–50 phút – Follow-up (Theo dõi)

Thống nhất cách kiểm tra hành động trong Sprint 15. Nếu không đạt, nhóm xem xét nguyên nhân và điều chỉnh thay vì chỉ gia hạn.

50–60 phút – Kết thúc

Đọc lại các hành động đã chọn, xác nhận người theo dõi và cách đánh giá kết quả.

### Xử lý việc đổ lỗi

Thay vì hỏi “Ai làm sai?”, SM nên hỏi:

- Quy trình nào khiến lỗi này xảy ra?

- Điều gì khiến thông tin thay đổi chưa được cập nhật?

- Nhóm có thể làm gì để phát hiện vấn đề sớm hơn?

Cách hỏi này giúp thành viên cảm thấy an toàn khi chia sẻ và giúp nhóm tập trung vào cải tiến thay vì trách móc cá nhân.

### Hai Action Item được chọn

Action AI-01 – Cập nhật tài liệu khi thay đổi quy tắc

Khi quy tắc chuyển hội thoại thay đổi, nhóm phải cập nhật tài liệu chung trước khi áp dụng quy tắc mới.

- Người/nhóm theo dõi: Developers cùng SM.

- Khi kiểm tra: Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 15 và tổng kết cuối Sprint.

- Bằng chứng: Tài liệu chung có nội dung thay đổi và thời điểm cập nhật trước khi quy tắc được áp dụng.

- Tiêu chí đánh giá: Các thay đổi quy tắc trong Sprint đều có tài liệu cập nhật trước khi áp dụng.

Action AI-02 – Thực hiện Integration Test sớm

Nhóm lập kế hoạch chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4. Nếu môi trường hoặc dữ liệu chưa sẵn sàng, nhóm ghi nhận trở ngại và thống nhất cách xử lý ngay.

- Người/nhóm theo dõi: Developers cùng SM.

- Khi kiểm tra: Ngày 4 và cuối Sprint 15.

- Bằng chứng: Kết quả Integration Test được ghi nhận trước hoặc trong Ngày 4.

- Tiêu chí đánh giá: Kiểm thử được thực hiện đúng thời điểm; nếu không đạt, phải có nguyên nhân và hành động xử lý được ghi nhận.

Xử lý Improvement cũ: Ở Sprint 10, nhóm đã thống nhất chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4 nhưng Sprint 11 vẫn đến Ngày 8 mới kiểm thử. Nhóm cần phân tích nguyên nhân, kiểm tra sự sẵn sàng của môi trường và dữ liệu từ đầu Sprint 15, đồng thời theo dõi bằng kết quả thực tế. Không chỉ gia hạn hành động cũ mà không thay đổi cách thực hiện.

## 5.4. Chọn kỹ thuật Retrospective

### Phương án 1: Start–Stop–Continue

Nhóm xác định việc nên bắt đầu, dừng và tiếp tục.

- An toàn: Khá tốt nếu tập trung vào hành vi, tránh nêu tên để đổ lỗi.

- Tìm nguyên nhân: Có thể chưa sâu nếu chỉ liệt kê hành động.

- Tạo hành động: Dễ chuyển ý kiến thành hành động cụ thể.

- Thời lượng: Phù hợp với 60 phút.

- Người ít nói: Có thể viết ý kiến trước khi thảo luận.

### Phương án 2: 4Ls

Nhóm chia sẻ điều thích, điều học được, điều còn thiếu và điều mong muốn.

- An toàn: Giúp thành viên bày tỏ trải nghiệm và vấn đề gặp phải.

- Tìm nguyên nhân: Có thể hiểu rõ hơn góc nhìn và nguyên nhân đằng sau vấn đề.

- Tạo hành động: Cần thêm bước tổng hợp để chuyển ý kiến thành hành động cụ thể.

- Thời lượng: Phù hợp với 60 phút nếu giới hạn thời gian chia sẻ.

- Người ít nói: Có thể viết ý kiến riêng trước khi thảo luận chung.

### Lựa chọn:

Chọn 4Ls làm kỹ thuật chính vì nhóm đang có vấn đề đổ lỗi, thành viên ngừng phát biểu khi có người bị nêu tên. 4Ls tạo cơ hội để mọi người chia sẻ trải nghiệm trước khi nhóm cùng phân tích nguyên nhân.

Điểm hạn chế là 4Ls có thể tạo ra nhiều ý kiến cảm tính. Vì vậy, sau khi thu thập ý kiến bằng 4Ls, nhóm có thể sử dụng Start–Stop–Continue để thống nhất hành động. Nếu nhóm đã xác định rõ vấn đề và cần chốt hành động nhanh, có thể dùng Start–Stop–Continue trực tiếp.

## 5.5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

### Truy vết Feedback F-03

- Feedback: Còn số điện thoại chưa được che.

- Bằng chứng ban đầu: SC-64 đạt 60/60 kiểm thử chính nhưng chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT.

- Người xử lý: PO làm rõ yêu cầu và ưu tiên; Developers thực hiện công việc được chọn; người kiểm thử xác nhận kết quả.

- Bằng chứng cần có: Kết quả kiểm tra che SĐT đạt yêu cầu quyền riêng tư.

- Tiêu chí đo: SC-64 chỉ được xác nhận Done khi kiểm tra quyền riêng tư đạt và đáp ứng đầy đủ Definition of Done.

### Truy vết Action AI-02

- Dữ liệu ban đầu: Integration Test bắt đầu vào Ngày 8 thay vì không muộn hơn Ngày 4 như đã thống nhất.

- Người theo dõi: Developers cùng SM.

- Thời điểm kiểm tra: Ngày 4 và cuối Sprint 15.

- Bằng chứng: Kết quả Integration Test được ghi nhận trước hoặc trong Ngày 4.

- Tiêu chí đo: Kiểm thử được thực hiện đúng thời điểm; nếu không đạt, nguyên nhân và hành động xử lý phải được ghi lại.

### Quyền cập nhật và xử lý ngoại lệ

- Product Owner: Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị sản phẩm và thông tin thu thập được.

- Developers: Lập kế hoạch thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về chất lượng Increment theo Definition of Done.

- Scrum Master: Hỗ trợ nhóm cải thiện cách làm việc, tháo gỡ trở ngại và điều phối các sự kiện.

- Khi thiếu dữ liệu: Ghi rõ thông tin còn thiếu, người cần xác minh và thời điểm kiểm tra. Không tự giả định số liệu hoặc tuyên bố đã đạt.

- Khi Action không hoàn thành: Xem lại bằng chứng và nguyên nhân trong Retrospective tiếp theo, sau đó điều chỉnh hành động nếu cần; không tự động gia hạn mà không phân tích.

- Khi có lỗi nghiêm trọng hoặc vi phạm quyền riêng tư: Không đánh dấu hạng mục Done; ghi nhận vấn đề và xử lý theo quy trình của nhóm.